1. Correspondance des champs

| Champ attendu | Colonne retenue | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Projet | Libelle_projet |  |
| Objet (phase ou jalon) | Libelle |  |
| Type d'objet | Type_d_objet | valeurs : Phase / Jalon |
| Type (nature) | Type | Cadrage, Réalisation, Formation, Déploiement, Qualité, Contractuel, Technique |
| Statut | Statut | Terminée / En cours / A débuter pour les phases, Fait / Non fait pour les jalons |
| Chef de projet | Chef_de_projet | occurrence retenue |
| Parent | Libelle_parent |  |
| Date cible début | Debut_cible |  |
| Date cible fin | Fin_cible |  |
| Date estimée début | Date_de_debut_estimee | assimilée à la date réelle |
| Date estimée fin | Date_de_fin_estimee | assimilée à la date réelle |

Points de vigilance sur la vue exportée :

- Deux colonnes portent un porteur : Chef_de_projet et Responsable. Je ne retiens que Chef_de_projet. Responsable n'est renseigné que 3 fois, dont une valeur non exploitable (test).

- Aucun des champs demandés n'est absent de l'export.

- Deux colonnes supplémentaires non demandées : Code (code de la phase) et Liens_projets.

2. Taux de remplissage

| Colonne | Renseigné | Taux |
| --- | --- | --- |
| Libelle_projet | 24 / 24 | 100 % |
| Libelle | 24 / 24 | 100 % |
| Type_d_objet | 24 / 24 | 100 % |
| Statut | 24 / 24 | 100 % |
| Libelle_parent | 24 / 24 | 100 % |
| Debut_cible | 24 / 24 | 100 % |
| Fin_cible | 24 / 24 | 100 % |
| Date_de_debut_estimee | 24 / 24 | 100 % |
| Date_de_fin_estimee | 24 / 24 | 100 % |
| Type | 21 / 24 | 88 % |
| Chef_de_projet | 14 / 24 | 58 % |
| Code | 12 / 24 | 50 % |
| Responsable | 3 / 24 | 12 % |
| Liens_projets | 2 / 24 | 8 % |

Lacunes localisées :

- Type vide sur 3 objets, tous rattachés à PRJ - Mon projet.

- Chef_de_projet vide sur 10 objets : 4 sur PRJ - Portail RH, 4 sur PRJ - Mon projet, 2 sur PRJ - Cybersécurité MFA.

- Code n'est jamais renseigné pour les jalons. C'est cohérent avec un code propre aux phases, mais il manque aussi sur les 3 phases de PRJ - Mon projet.

3. Périmètre

L'export contient 24 objets répartis sur 5 projets : PRJ - Refonte SI Finance, PRJ - Déploiement CRM, PRJ - Cybersécurité MFA, PRJ - Portail RH et PRJ - Mon projet. On compte 15 phases et 9 jalons. La structure est régulière : chaque projet porte 3 phases, et 2 jalons sauf PRJ - Mon projet qui n'en a qu'un. Les jalons sont tous rattachés à une phase du même projet, les phases sont rattachées au projet lui-même.

Côté dates de référence, la période va du 01/01/2022 au 31/12/2026. Côté dates estimées, elle va du 01/01/2022 au 30/06/2029. Ces bornes extrêmes proviennent uniquement de PRJ - Mon projet, qui présente des dates cibles en 2022 et une fin estimée en 2029. Sur les 4 autres projets, la période de référence est resserrée du 05/01/2026 au 31/12/2026, et les dates estimées s'étendent jusqu'au 28/02/2027.

PRJ - Mon projet cumule les signaux de jeu de test : libellés azerty et Test, responsable test, absence de type, de code et de chef de projet, incohérence entre dates cibles 2022 et dates estimées 2026 à 2029. Je le garde dans le périmètre mais je le signalerai comme à isoler lors des analyses d'écart, sauf indication contraire de ta part.