1. Correspondance des champs
	Champ attendu
	Colonne retenue
	Remarque

	Projet
	Libelle_projet
	

	Objet (phase ou jalon)
	Libelle
	

	Type d'objet
	Type_d_objet
	valeurs : Phase / Jalon

	Type (nature)
	Type
	Cadrage, Réalisation, Formation, Déploiement, Qualité, Contractuel, Technique

	Statut
	Statut
	Terminée / En cours / A débuter pour les phases, Fait / Non fait pour les jalons

	Chef de projet
	Chef_de_projet
	occurrence retenue

	Parent
	Libelle_parent
	

	Date cible début
	Debut_cible
	

	Date cible fin
	Fin_cible
	

	Date estimée début
	Date_de_debut_estimee
	assimilée à la date réelle

	Date estimée fin
	Date_de_fin_estimee
	assimilée à la date réelle


Points de vigilance sur la vue exportée :
· Deux colonnes portent un porteur : Chef_de_projet et Responsable. Je ne retiens que Chef_de_projet. Responsable n'est renseigné que 3 fois, dont une valeur non exploitable (test).
· Aucun des champs demandés n'est absent de l'export.
· Deux colonnes supplémentaires non demandées : Code (code de la phase) et Liens_projets.
2. Taux de remplissage
	Colonne
	Renseigné
	Taux

	Libelle_projet
	24 / 24
	100 %

	Libelle
	24 / 24
	100 %

	Type_d_objet
	24 / 24
	100 %

	Statut
	24 / 24
	100 %

	Libelle_parent
	24 / 24
	100 %

	Debut_cible
	24 / 24
	100 %

	Fin_cible
	24 / 24
	100 %

	Date_de_debut_estimee
	24 / 24
	100 %

	Date_de_fin_estimee
	24 / 24
	100 %

	Type
	21 / 24
	88 %

	Chef_de_projet
	14 / 24
	58 %

	Code
	12 / 24
	50 %

	Responsable
	3 / 24
	12 %

	Liens_projets
	2 / 24
	8 %


Lacunes localisées :
· Type vide sur 3 objets, tous rattachés à PRJ - Mon projet.
· Chef_de_projet vide sur 10 objets : 4 sur PRJ - Portail RH, 4 sur PRJ - Mon projet, 2 sur PRJ - Cybersécurité MFA.
· Code n'est jamais renseigné pour les jalons. C'est cohérent avec un code propre aux phases, mais il manque aussi sur les 3 phases de PRJ - Mon projet.
3. Périmètre
L'export contient 24 objets répartis sur 5 projets : PRJ - Refonte SI Finance, PRJ - Déploiement CRM, PRJ - Cybersécurité MFA, PRJ - Portail RH et PRJ - Mon projet. On compte 15 phases et 9 jalons. La structure est régulière : chaque projet porte 3 phases, et 2 jalons sauf PRJ - Mon projet qui n'en a qu'un. Les jalons sont tous rattachés à une phase du même projet, les phases sont rattachées au projet lui-même.
Côté dates de référence, la période va du 01/01/2022 au 31/12/2026. Côté dates estimées, elle va du 01/01/2022 au 30/06/2029. Ces bornes extrêmes proviennent uniquement de PRJ - Mon projet, qui présente des dates cibles en 2022 et une fin estimée en 2029. Sur les 4 autres projets, la période de référence est resserrée du 05/01/2026 au 31/12/2026, et les dates estimées s'étendent jusqu'au 28/02/2027.
PRJ - Mon projet cumule les signaux de jeu de test : libellés azerty et Test, responsable test, absence de type, de code et de chef de projet, incohérence entre dates cibles 2022 et dates estimées 2026 à 2029. Je le garde dans le périmètre mais je le signalerai comme à isoler lors des analyses d'écart, sauf indication contraire de ta part.

