Date de référence : 31/08/2026.

1. Mapping des colonnes

B. Cadrage (nature, objet, périmètre)

- Type de demande

- Contexte / enjeux

- Périmètre inclus

- Périmètre exclu

- Objectifs

C. Valeur (priorité, gain, justification du gain)

- Priorité

- Gains attendus

D. Coût (charge/effort)

- Budget estimé

- Charge estimée (j/h)

- Ressources nécessaires

E. Échéance (date souhaitée, délai)

- Date souhaitée

- Durée estimée (mois)

Les 4 blocs sont couverts, aucun n'est orphelin.

Colonnes hors périmètre d'évaluation (identification/process) : Nom de la demande, Code, Statut cycle de vie, Demandeur, Direction bénéficiaire, Décision, Date de soumission.

Filtrage sur statut : la colonne "Statut cycle de vie" existe.

- DEM-005 (Étude d'opportunité IA générative) est au statut "Refusée". Elle est écartée de l'arbitrage et listée à part ci-dessous.

- Les 4 autres demandes sont au statut "À arbitrer" : elles sont évaluées.

Point de vigilance hors périmètre demandé : sur DEM-004, la colonne Décision indique "GO" alors que le statut cycle de vie est encore "À arbitrer". Signalé pour information, non pris en compte dans le verdict.

2. Évaluation

A. Tableau

| Nom de la demande | Code | Demandeur | Cadrage | Valeur | Coût | Échéance | Verdict | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Migration ERP Finance vers le cloud | DEM-001 | Tony Stark | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ Arbitrable | Aucun manque. |
| Dématérialisation des factures fournisseurs | DEM-002 | Diana Prince | ✅ | ✅ | ✅ | 🔴 Absent | ⏳ Sous réserve | Date souhaitée et durée non renseignées. Impossible de positionner la demande dans le temps. |
| Automatisation de la clôture comptable | DEM-003 | Bruce Wayne | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ Arbitrable | Aucun manque. |
| Extension Wi-Fi site de Lyon | DEM-004 | Non renseigné | 🔴 Absent | 🟡 Creux | 🔴 Absent | 🟡 Creux | ⛔ Non arbitrable | Contexte "RAS", objectifs "à définir", périmètre non renseigné. Priorité "à évaluer" et gain "mieux" sans chiffrage. Budget renseigné (18 K€) mais charge et ressources absentes. Date souhaitée (15/03/2026) antérieure à la date de référence : donnée obsolète. Durée absente. Demandeur lui-même non renseigné. |

Demandes écartées de l'arbitrage

- DEM-005, Étude d'opportunité IA générative, Clark Kent. Statut "Refusée", décision "NO GO". Non évaluée.

B. Points forts

- Sur les 3 dossiers bien avancés (DEM-001 à 003), le cadrage est systématiquement précis : contexte chiffré, périmètre inclus/exclu explicite, objectifs clairs.

- Le bloc Valeur est le mieux tenu globalement : les gains sont quantifiés (K€, ETP, jours gagnés), pas de formulation vague.

- Le bloc Coût est également solide sur ces 3 dossiers : budget, charge en j/h et ressources nommées sont systématiquement présents.

C. Vue par blocage

Classement du plus gros levier au plus petit. Les demandes et ⛔ sont incluses, car aucune des deux n'est arbitrable en l'état.

1. Échéance (2 demandes concernées : DEM-002, DEM-004)

- Action : renseigner ou mettre à jour la date souhaitée et la durée estimée. Pour DEM-004, la date actuelle est dépassée et doit être révisée.

- Qui agit : demandeur.

2. Cadrage (1 demande : DEM-004)

- Action : décrire le contexte réel, définir le périmètre inclus et exclu, préciser des objectifs concrets.

- Qui agit : demandeur (à défaut, PMO pour relancer, puisque le demandeur n'est pas renseigné).

3. Valeur (1 demande : DEM-004)

- Action : fixer une priorité réelle et chiffrer le gain attendu.

- Qui agit : demandeur.

4. Coût (1 demande : DEM-004)

- Action : estimer la charge en j/h et lister les ressources nécessaires.

- Qui agit : demandeur, avec appui DSI pour le chiffrage technique.