Tableau par direction

| Direction | Nb demandes | ✅ Arbitrables | ⏳ Sous réserve | ⛔ Non arbitrables | Bloc le plus souvent manquant | Incohérences constatées |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Non renseigné | 1 | 0 | 0 | 1 | Cadrage et Coût (les deux absents) | DEM-004 : échéance passée sur demande non qualifiée. Décision "GO" posée sans coût ni faisabilité établie. |
| Direction Financière | 2 | 2 | 0 | 0 | Aucun (tous blocs complets sur les 2 demandes) | DEM-001 et DEM-003 : périmètre et gain de clôture qui se recoupent (doublon fonctionnel possible). DEM-003 : effort de 400 j/h incompatible avec une durée de 2 mois et une ressource à 50%. |
| Direction des Achats | 1 | 0 | 1 | 0 | Échéance (date et durée absentes) | Aucune. Contrôle délai/effort impossible faute de durée renseignée. |

Note sur la ligne "Non renseigné" : Direction bénéficiaire et Demandeur sont tous deux absents pour DEM-004. Signalé comme demandé.

2. Demandeurs à solliciter

- Aucun demandeur ne porte plusieurs demandes non arbitrables dans cet export. Chaque demandeur identifié (Tony Stark, Diana Prince, Bruce Wayne) n'a qu'une seule demande active.

- DEM-004 (Extension Wi-Fi site de Lyon), la seule demande ⛔, n'a pas de demandeur renseigné. Impossible d'identifier qui solliciter pour ce dossier : c'est en soi le manque à corriger avant toute relance.